Projekt plan

Vi kommer att ha störst fokus på att se till så att **man ska ha eget inlogg, man ska kunna stämpla in, stämpla ut och att man kan se om man stämplat in.** Har vi tid över har vi även tänkt lägga till att chefen kan se när alla stämplat in, chefen kan se senaste veckan dag för dag, förra veckan sammanlagt och hur mycket det blev hur mycket det blev förra månaden.

Vi har tänkt använda oss av HTML, PHP, CSS (Bootstrap), MySQL och eventuellt JavaScript eftersom att det är de vi är bekanta vid. Vi valde webben eftersom att vi har störst gemensam kunskap i detta område.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Namn | Roll | Program |  |
| Pontus Astanius | Frontend | Sublime, Notepad++ |  |
| Emil Gunnarsson | Full stack(Fokus på DB) | Sublime, Dia |  |
| Hannes Kindströmmer | Backend | Intellij IDEA, Atom, Dia |  |

**Tidsplan**

Simpla skisser till hemsidan 30/8

PowerPoint presentation 31/8 14:30

Databasen ska vara klar senast den 31/8

Inloggning ska fungera 2/9

Gruppkontrakt / projektplan ska vara färdigt 2/9

Stämpla in och ut ska fungera och man ska kunna se om man har stämplat in 9/9

Ev. korrigeringar, förfiningar och utökning av funktionalitet. **Ev. tidsbuffert** 9/9 - 16/9