Gamla tids- och aktivitetsplan

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Namn | 2016-08-29 | 2016-08-30 | 2016-08-31 | 2016-09-01 | 2016-09-02 |
| Emil | N/A | Plannering, DB | Presentation, DB, SQL uttryck | Projektplannering/ Gruppkontrakt | Inlämning av projektplan, Avhängighet, DB,  SQL uttryck |
| Hannes | N/A | Plannering, DB | Presentation, bassystemet | Projektplannering/ Gruppkontrakt,  PHP till databas koppling | Inlämning av projektplan, Avhängighet,  Få färdigt inloggningssystemet |
| Pontus | N/A | Plannering, skisser | Presentation, grafik design | Projektplannering/ Gruppkontrakt, fler skisser | Inlämning av projektplan, Avhängighet, design av statistik |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Namn | 2016-09-05 | 2016-09-06 | 2016-09-07 | 2016-09-08 | 2016-09-09 |
| Emil | Fortsätter med SQL | SQL uttryck för admin statistik | SQL uttryck för att beräkna statistik (om admin uttryck är klart) | Kollar igenom design av sidan så att vi är nöjda | Färdig med alla SQL uttryck |
| Hannes | In/utstämpling skall fungera endligt PHP kod |  |  |  | Statistik-kalkyleringar klart |
| Pontus | Fortsätta designa statistik | Design av admin statistik | Fortsätter med design av admin statistik | Kollar igenom design av sidan så att vi är nöjda | Färdig med grafisk design |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Namn | 2016-09-12 | 2016-09-13 | 2016-09-14 | 2016-09-15 | 2016-09-16 |
| Emil | Implement av PHP kod | Bugtestning | Finputsning, korrigeringar, extra funktionallitet | förberedelser för presentation | DEADLINE, presentation ska vara redo och vi ska gå igenom den |
| Hannes | Implement av PHP kod | Bugtestning | Finputsning, korrigeringar, extra funktionallitet | förberedelser för presentation | DEADLINE, presentation ska vara redo och vi ska gå igenom den |
| Pontus | Implement av PHP kod | Bugtestning | Finputsning, korrigeringar, extra funktionallitet | förberedelser för presentation | DEADLINE, presentation ska vara redo och vi ska gå igenom den |

Nya tids- och aktivitetsplan

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Namn | 2016-08-29 | 2016-08-30 | 2016-08-31 | 2016-09-01 | 2016-09-02 |
| Emil | N/A | Plannering, gjorde ER + DB i Dia, implementera DB. | Presentation, implementerade användare i DB, började med SQL(läste på) | Projektplannering/ Gruppkontrakt, började med SQL uttryck/läste på SQL | Inlämning av projektplan, Avhängighet, jobbade vidare med DB och SQL, blev färdig med ett SQL uttryck + läste på inför nästa. |
| Hannes | N/A | Plannering, gjorde ER + DB i Dia, implementera DB. | Presentation, bassystemet | Projektplannering/ Gruppkontrakt,  PHP till databas koppling | Inlämning av projektplan, Avhängighet,  Få färdigt inloggningssystemet |
| Pontus | N/A | Plannering, skisser, började med grafisk design av hemsidan, powerpoint. | Presentation, grafik design, logga in + stämpla in sidan(avslutades) | Projektplannering/ Gruppkontrakt, fler skisser, stämpla ut sidan och registringshemsidan | Inlämning av projektplan, Avhängighet, design av statistik för arbetarna |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Namn | 2016-09-05 | 2016-09-06 | 2016-09-07 | 2016-09-08 | 2016-09-09 |
| Emil | Läste vidare på SQL och började lösa problem i mitt uttryck. | Blev färdig med SQL uttryck och hjälpte Hannes klura på ett problem i PHP. | Gjort en PHP Admin klass och skickat vidare till Hannes. Varit med och klurat på PHP bug med Hannes.  Reflektion av tids plan.  Samt repetera PHP. | Kollar igenom design av sidan så att vi är nöjda + eventuella kompletteringar av hemsida. Vid tid över repeterar vi PHP. | Repetera PHP + eventuella kompletteringar från dagen innan. |
| Hannes | In/utstämpling skall fungera endligt PHP kod | Jobbade mot deadline med PHP samt klurade på problem med Emil. | Försökt lösa en bug i PHP, klurat lite på lösningar med Emil. | Syr ihop backend så vi får ut data där vi vill ha den. (om bug är fixad) | Statistik-kalkyleringar klart, samma som dagen innan. |
| Pontus | Fortsätta designa statistik för arbetarna | Blev färdig design för statisk för arbetarna. Påbörjade och blev färdig med design av admin statisk. | Tittade på Twig samt repetera PHP.  Reflektion av tids plan. | Kollar igenom design av sidan så att vi är nöjda + eventuella kompletteringar av hemsida. Vid tid över repeterar vi PHP. | Färdig med grafisk design + eventuella kompletteringar från dagen innan + repetera PHP. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Namn | 2016-09-12 | 2016-09-13 | 2016-09-14 | 2016-09-15 | 2016-09-16 |
| Emil | Implement av PHP kod | Bugtestning, finputsning, korrigeringar, extra funktionalitet | Finputsning, korrigeringar, extra funktionalitet | förberedelser för presentation | DEADLINE, presentation ska vara redo och vi ska gå igenom den |
| Hannes | Implement av PHP kod | Bugtestning, finputsning, korrigeringar, extra funktionalitet | Finputsning, korrigeringar, extra funktionalitet | förberedelser för presentation | DEADLINE, presentation ska vara redo och vi ska gå igenom den |
| Pontus | Implement av PHP kod | Bugtestning, finputsning, korrigeringar, extra funktionalitet | Finputsning, korrigeringar, extra funktionalitet | förberedelser för presentation | DEADLINE, presentation ska vara redo och vi ska gå igenom den |